## Slide 1
C# Study Plan
시스템연구소
박 승 우
2024. 02. 06

## Slide 2: Master Plan
내 용 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
SW plane 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Logger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Image Viewer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Image procssing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: C# WPF MVVM Pattern
UI 와 기능 분리(front / Back)
모델 (Model):
  모델은 애플리케이션의 데이터와 비즈니스 로직을 담당.
  데이터베이스, 외부 서비스 또는 애플리케이션 내부의 데이터와 관련된 작업을 수행.
  주로 데이터 구조와 데이터 조작을 담당.
뷰 (View):
  뷰는 UI를 의미
  XAML을 사용하여 디자인됨
  사용자의 입력을 받아 뷰모델에 전달하고, 뷰모델로부터 데이터를 가져와 화면에 표시
뷰모델 (ViewModel):
  뷰모델은 뷰와 모델 간의 중간 역할을 합니다.
  사용자 인터페이스와 관련된 로직을 처리하며, 뷰에서 발생한 이벤트를 감지하고 모델에 데이터 요청을 전달.
  데이터 바인딩을 통해 뷰와 모델을 연결하고, 뷰에서 필요한 데이터를 제공.
  주로 비즈니스 로직, 데이터 가공 및 뷰에 표시할 데이터를 관리.
View
Binding
Model
View model

## Slide 4: Log Viewer
Log Viewer
Date
Function
Priority
Log Message
#1C2135
#2E3347
Date | Function | Priority | Log message
Log 시간 | Log 쓰여진 Function | HIGH / MID / LOW | Log 내용
Log EX)
13:05:22 GrabCallBack HIGH Grabber Image 취득 실패
13:10:52 InspStart MID 검사 시작
13:05:22 NetWork HIGH 통신 오류
UI 디자인
UI 디자인 레퍼런스
실제 UI 디자인
기능
TCP/IP roopback IP(127.0.0.1)을 사용해 IPC 기능
Log Data XML형식을 사용하여 통신 프로토콜
Log File 시간 단위로 생성 및 File내 로그 저장

## Slide 5: Log Viewer 구조
View
View Model
Binding
Model
Library class
dNetWork.csNetWork
LogData
NetLogger
csConstant
상 속
PropertyChangedEventHandler

## Slide 6: Log Viewer 진척도
기 능 | 내 용 | 진행률
TCP/IP Socket 통신 Class 구현 | 〮 Loopback IP를 통해 Client  Server로 데이터 송신되는 확인 완료 〮 1(Server) : N(Client) 통신 가능하도록 구현 〮 Client / Server 비정상 종료 예외처리 기능 구현 예정 | 90%
UI 디자인 | 〮 WPF MVVM Pattern을 사용하여 UI 개발 〮 Listview를 사용하여 Log 기록 | 100%
Log UI 출력 | 〮 하드코딩 된 Log UI 상 출력 확인 완료  송신 받은 Log 와 UI Bainding 예정 | 40%
Log File 저장 | 〮 기능 구현 예정 | 0%

## Slide 7: Image Viewer
UI
Log Viewer 과 동일한 색상으로 제작 예정
현 UI디자인 레퍼런스와 UI 구성을 달라질 수 있음.
System
Image Buffer는 Byte[]로 생성
Mat(Opencv 메소드 사용 용) / Byte[](Raw Data) ()/ Bitmap (출력용) 변경 해가면서 사용
Image processing 은 Opencv Sharp 사용 예정
기능
Log Viewer 와 TCP/IP 통신으로 Log 기록 예정
Image Load / Save 기능 구현 (BMP 우선)
Blob후 찾아낸 객체들을 결과 리스트에 기록하고 , 해당 Index를 누르면 Sub Image에 해당 위치 확대하여 출력 예정
콤보박스로 Image Type 선택하여 Main Image 출력 예정(Blob 하기 전 사용했던 Fillter 및 Threshlod) Image 출력
UI 디자인
Image Viewer
Index
Result
Pos X
Pos Y
Main Image
Sub Image
Image Load
Image Save
Image 변환

## Slide 8
Thank you !